**BIÊN BẢN HỌP**

**THỐNG NHẤT CÔNG VIỆC HỆ THỐNG E-MOLA**

**Thời gian**: 14h00, giờ Việt Nam

**Thành phần tham gia**:

* Keeto:
	+ Nguyễn Anh Thư – PM
	+ Nguyễn Trường Giang – Techlead
	+ Nguyễn Thị Hải Vân – Tester
* E-Mola:
	+ Ông Phạm Huy Cường – Giám đốc kinh doanh e-Mola

**Chủ đề**: Thống nhất phương thức làm việc và các đầu việc triển khai

**Nội dung:**

1. **Phương thức làm việc và phối hợp**
* Keeto PM sẽ gửi mẫu file google doc online để thống nhất các công việc triển khai theo tháng giữa hai bên và đưa các deadline cần thiết. Mẫu file cần nêu rõ: Người đưa ra yêu cầu, mức độ ưu tiên, thời gian mong muốn để thống nhất. Thời gian gửi: 27/10
* Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh các công việc gấp cần hỗ trợ hoặc giải quyết nhanh ưu tiên, hai bên sẽ họp thống nhất lại deadline của các công việc trong kế hoạch tháng.
* Đầu mối tiếp nhận yêu cầu từ Keeto là PM: Nguyễn Anh Thư. Các thành viên khác được CC để phối hợp xử lý.
* Trong quá trình phối hợp xử lý, các nhân sự của dự án cần phản ánh vấn đề phát sinh cho PM hai bên để yêu cầu phối hợp xử lý ngay, triệt để
1. **Các công việc trong tháng 10:**
2. **Kết nối Bank – ví**
* Tạm thời Pending do ngân hàng chưa mở kết nối vào hệ thống core.
* Thời gian dự kiến tiếp tục là 31/10. Các thông tin sẽ được e-Mola update cho Keeto.
1. **Bàn giao vận hành khai thác hệ thống**
* Giang gửi lại thông tin kết nối của các servise cho đầu mối của Movitel
* E-Mola sẽ ký BB bàn giao vận hành khai thác (tiếng Anh) và gửi lại trong ngày mai 27/10
* Keeto gửi phụ lục hợp đồng đã review cho e-Mola để thống nhất trong tuần.
1. **Thiết lập biểu phí và hoa hồng**
* e-Mola gửi biểu phí chốt bản final cho Keeto trong ngày 26/10/17
* Keeto hoàn thành thiết lập và up lên hệ thống Test trong sáng thứ 7, ngày 28/10. Lưu ý làm kỹ 2 đối tượng EU và Agent
* E-Mola hoàn thành test trong ngày 28 và 29/10 để update lên hệ thống thật ngày 30/10. Đảm bảo 01/11 có thể áp dụng chính thức.
1. **API mua hàng qua BCCS**
* Ngày 3/11 Keeto gửi API và tài liệu mô tả cho Keeto
1. **Forward bản tin từ đầu số \*155# sang \*898#**
* Anh Cường làm rõ với anh Huy và confirm cho Keeto sớm.
1. **Sửa lỗi bất đồng bộ báo cáo phần ATM với Interbancos**
* Giang cần gửi hướng dẫn cho nhân sự của e-Mola (Thắng PN3) để có thể kiểm tra được
* Keeto kiểm tra và phản hồi vấn đề cho e-Mola trước ngày 31/10.
1. **Tiết kiệm online Letshego**
* Keeto gửi file phân tích yêu cầu cho e-Mola ngày 31/10 để thống nhất
1. **Rà soát chức năng nạp tiên vào ví của BCI**
* Keeto rà soát và đưa lên hệ thống test hoàn chỉnh vào ngày 7/11
1. **Cập nhật Certificate của EDM thanh toán điện**
* Giang xử lý ngay trong tuần để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến dịch vụ điện của hệ thống.
1. **Tính năng tạo merchant và thanh toán cho Merchant**
* Cho phép tạo merchant từ màn hình quản lý Agent.
* Tạo tài khoản W\_HO có ID 100: thiết lập cho phép tính năng như Merchant
* Luồng hạch toán của Merchant độc lập với Agent để đảm bảo việc đối soát và báo cáo.
* Tính năng “Thanh toán cho Merchant” sửa lại như sau:
	+ Tất cả các loại đối tượng đều có thể thanh toán cho Merchant: EU, Agent, MA, SA.
	+ Chỉ đối tượng là Merchant mới có thể nhận tiền từ giao dịch này. Nếu nhập ID của đối tượng k phải merchant thì sẽ báo sai ID.
* Deadline hoàn thiện đưa lên hệ thống test: 9/11
1. **Tính năng tạo KH doanh nghiệp và chức năng của KH doanh nghiệp**
* Đối tượng KH doanh nghiệp có menu USSD như MA.
* Đối tượng này có tính năng trả tiền theo file.
* Đối tượng này có thêm tính năng: Rút tiền tại e-Mola với hạn mức cao
* Thêm tính năng phê duyệt cho giao dịch rút tiền tại e-Mola trên web.
* Deadline hoàn thiện đưa lên hệ thống test: 6/11